**Presupuesto Diseño WEB**

Fecha: 30/05/2022

Cliente:

Nombre: Güemes, Roberto

Tel.: (+54) 1150599865

Dirección: Calle Calvario 3, Marbella, Málaga – España

**Solicitado:** El cliente se contacta para obtener presupuesto para la creación de un sitio web abocado a la venta de colchones inflables con 6 paginas, las cuales constaran con secciones como productos, ventas y contacto, ubicación de tiendas, información del vendedor y datos útiles relacionados con los productos en venta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Descripción** | **Paginas** | **Horas/Días** | **Valor/**  **unidad** | **Total** |
| 1. | Diseño Boceto (Wireframe) | 2 | 1 | € 50 | € 100 |
| 2. | Contratación Hosting + Dominio | - | - | € 20 | € 20 |
| 3 | Diseño y Maquetación | 6 | 35 | € 15 | € 525 |
| 4 | Seo y Posicionamiento Web | - | - | € 40 | € 40 |
| 5 | Subida al Hosting | - | - | € 15 | € 15 |
| 6 | Revisión y Testeo del Proyecto Final | Todas las paginas | 7 DIAS | € 0 | € 0 |
|  |  |  |  | Total: | € 700 |

**IVA 21%. INCLUIDO**

TOTAL: € 700

Validez del presupuesto: 30/09/22

Según lo acordado con el cliente estilos y diseños de las paginas, se someterá a la firma de un contrato el cual, de no ser cumplido, llámese cambios de fuentes, colores, imágenes, etc, se adicionará un monto extra.

De contrario, si el desarrollador no culmina el proyecto dentro de las fechas acordadas, se le realizara un descuento del 30% del valor total.

**Servicios Detallados:**

Diseño Boceto

* Diseño de los wireframe para definir la estructura del sitio.
* Wireframe en Desktop y Mobile de las páginas:
  + Inicio
  + Productos
  + Contacto
  + Tiendas
  + Conoce más sobre nosotros
  + Datos útiles

Desarrollo y programación del sitio validado con cliente:

* Creación y desarrollo de las páginas diseñadas previamente. Implementación de formularios en la página de Ventas y Contacto.

SEO Standard:

* Instalación de Google Analytics para medir las visitas del site.
* Instalación de plugin SEO Yoast.
* Registrar el sitio en Search Console.
* Envío de Sitemap a Google.

Mantenimiento, Dominio y Hosting:

* Contratación y mantenimiento en Hostinger.com
* Servicios de contratación de dominio (.com) en Hostinger.com
* Costos de hosting y dominio iniciales incluidos en contrato, le cual luego deberá abonar el cliente mensualmente o anual según corresponda.

Herramientas:

* HTML5
* CSS3
* Bootstrap (Framework)
* GIT
* GITHUB
* NODEJS
* JAVASCRIPT